**SMLOUVA O DÍLO**

Číslo smlouvy Objednatele: ……………

Číslo smlouvy Zhotovitele: ……………

**Obec Mukařov**

se sídlem: Příčná 11, 25162 Mukařov

spisová značka: nezapsaná v OR

zastoupená: Ing. Hanou Zákouckou, starostkou školy

IČ: 00240508

DIČ: CZ00240508

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 177966230/0300

ID datové schránky qyvaxdz

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Hana Zákoucká, tel.: + 606 719 574, email: starostka@mukarov.cz

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Přemysl Zima, tel.: + 724 191 247, email: premysl.zima@mukarov.cz

(dále jen „Objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

**Zhotovitel:**

Sídlem: [DOPLNIT]

zápis v OR: [DOPLNIT]

IČ: [DOPLNIT]

DIČ: [DOPLNIT]

bankovní spojení: [DOPLNIT]

č. účtu: [DOPLNIT]

tel.: [DOPLNIT]

email: [DOPLNIT]

ID datové schránky: [DOPLNIT]

Jednající: [DOPLNIT]

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [DOPLNIT], tel.: [DOPLNIT], email: [DOPLNIT]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [DOPLNIT], tel.: [DOPLNIT], email: [DOPLNIT]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**SMLOUVU NA ZHOTOVENÍ STATICKÉHO POSOUZENÍ BUDOVY A, ZŠ MUKAŘOV A ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE TÉTO BUDOVY**

dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva“)

1. **Prohlášení a účel Smlouvy**
	1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
	2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
	3. Účelem této smlouvy je vymezení přesných podmínek pro zhotovení a převzetí díla vymezeného v čl. IV. této smlouvy a pro určení vzájemných vztahů smluvních stran.
2. **Podklady pro uzavření Smlouvy**
	1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem *„Statické posouzení budovy A ZŠ Mukařov a zhotovení projektové dokumentace rekonstrukce této budovy*“. V rámci uvedeného výběrového řízení byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.
3. **Předmět Smlouvy**
	1. Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované v čl. IV. této smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít dle podmínek stanovených v čl. V. této smlouvy a za provedení tohoto díla se zavazuje zaplatit cenu dle čl. VI. této smlouvy.
4. **Specifikace díla**
	1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést dílo:

**Statické posouzení budovy A ZŠ Mukařov, Praha - východ a zhotovení realizační projektové dokumentace rekonstrukce této budovy ve stupni DPS, určené také pro stavební řízení včetně poskytnutí souvisejících služeb podrobně specifikovaných v článku 4.2.** (dále jen „Dílo“). **Dílo je rozděleno do dvou částí A, B.**

* 1. Podrobná specifikace Díla:

**ČÁST A:**

* + 1. **Statické posouzení budovy A, ZŠ Mukařov s návrhem opatření**

Předpokládaný rozsah**:**

* Diagnostika celkového technického stavu objektu na základě předchozích průzkumů
* Případné další potřebné průzkumy ke zjištění stavu budovy
* Identifikace závad a poruch (viditelných i předpokládaných)
* Návrh řešení úpravy nosných konstrukcí dle výsledků diagnostiky
* Stavebně konstrukční řešení včetně Statického výpočtu
* Oceněný položkový rozpočet uvažovaných opatření dle ÚRS
	+ - 1. **Účelem statického posudku bude rozhodnutí o relevanci opravy budovy A,
			 ZŠ Mukařov.**

**ČÁST B:**

* + 1. **Realizační projektová dokumentace rekonstrukce budovy A, ZŠ Mukařov
		ve stupni DPS pro vydání Rozhodnutí o povolení záměru**
			1. **Část B bude realizována po vyhodnocení části A za podmínky, že z hodnocení vyplyne, že opatření ke statickému zajištění budovy jsou ekonomicky přijatelná a budou vyhodnocena jako příznivá varianta pro zajištění prostor pro školní vyučování.**
			2. Součástí PD bude zejména:
* Architektonicko-stavební řešení – na základě navržených opatření v části A s případnou možností modernizace dispozic
* Zdravotechnika
* Vzduchotechnika
* Vytápění
* Silnoproud
* Slaboproud
* Požárně bezpečnostní řešení
* Akustika
* Osvětlení
* Oceněný položkový rozpočet a neoceněný výkaz výměr dle ÚRS
* Dokumentace skutečného provedení stavby
* Autorský dozor
	+ - 1. V návrhu PD musí být uplatněny následující, již existující konstrukční prvky:
* Vzduchotechnické jednotky uvedené v PD I (03/21)
* Rozvaděče silnoproudu uvedené v PD I (03/21)
	+ - 1. Při návrhu PD budou v maximální míře zohledněny následující, již nově provedené, konstrukční a jiné prvky tak, aby se maximálně zamezilo jejich poškození:
* Venkovní otvorové prvky včetně venkovních žaluzií
* Strukturální fasáda – nová 2024
* Střešní krytina – nová 2024
* Trakt s hygienickým zařízením (WC) 1NP – 3NP včetně zařizovacích předmětů – rekonstrukce 2019
* Rozvody vodovodu včetně požárního
* Rozvody dešťové a splaškové kanalizace
* Otopná soustava
* Kotelna – nové kotle 2024
	+ - 1. Součástí PD budou také technická zařízení budovy v článku 4.2.2.2. neuvedená, pokud navržené řešení bude předpokládat jejich demontáž.
			2. Dokumentace bude provedena v souladu se stavebním zákonem 283/2021 Sb. v platném znění a v členění a s obsahem dle prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, zejména vyhl. 131/2024 Sb, a vyhl. 169/2016 Sb. v platném znění.
			3. Projektová dokumentace pro provedení stavby bude Objednateli předána 5x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (digitální vyhotovení) ve formátu \*.dwg (či obdobném) a ve formátu \*.pdf.
	1. Objednatel si vyhrazuje právo v případě negativního posouzení efektivnosti realizace opatření navržených v části A, nezahájit zhotovení části B díla. Zhotovitel v takovém případě neuplatní z titulu zrušené části zakázky na objednateli nárok na úhradu ušlého zisku, ani jiných nákladů.
1. **Doba provedení Díla a předání Díla**
	1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo (jeho jednotlivé dílčí části) a předat jej Objednateli v následujících termínech:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Specifikace díla:*** | ***Lhůta pro zhotovení díla (v týdnech):*** |
| **ČÁST A (statika) celkem** | [DOPLNIT] |
| Projektová dokumentace pro provádění stavby | [DOPLNIT] |
| Oceněný položkový rozpočet a neoceněný výkaz výměr dle ÚRS | [DOPLNIT] |
| **ČÁST B (PD na rekonstrukci) celkem** | [DOPLNIT] |
| Projektová dokumentace pro provádění stavby | [DOPLNIT] |
| Oceněný položkový rozpočet a neoceněný výkaz výměr dle ÚRS | [DOPLNIT] |
| Výkon autorského dozoru, spolupráce při provádění díla a po jeho dokončení | Dle realizace stavebních prací |
| Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) | [DOPLNIT] |

* 1. **Po předání části A díla zhotovitelem objednateli si objednatel vymiňuje přerušení plnění zakázky na dobu nezbytnou k provedení posouzení efektivnosti realizace části A.**
	K případnému plnění části B bude zhotovitel objednatelem písemně vyzván.
	2. Dodržení shora v odst. 5.1. tohoto článku uvedených termínů je závislé od řádné a včasné součinnosti Objednatele, ujednané v této smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti není Zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat Dílo v ujednaném termínu.
	3. Zhotovitel zahájí plnění Díla (vždy každé jeho dílčí části) až na základě písemného pokynu Objednatele.
	4. Místem převzetí Díla Objednatelem je sídlo Objednatele. Výkon autorského dozoru bude probíhat v místě budoucí stavby, tj. v areálu Základní školy Mukařov na adrese Školní 88, 251 62 Mukařov, pozemku 271/1, katastrální území 700321 Mukařov u Říčan.
	5. Jakmile bude Dílo (vždy každá jeho dílčí část) dokončeno a připraveno k předání Objednateli, je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k jeho převzetí, a to tak, aby k převzetí Díla mohlo dojít nejpozději poslední den lhůty sjednané pro provedení Díla (vždy každé jeho dílčí části) dle čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Pokud Zhotovitel řádně vyzve Objednatele k převzetí Díla, avšak Objednatel k převzetí Díla neposkytne potřebnou součinnost nebo se k převzetí Díla nedostaví, považuje se Dílo za řádně předané dnem, ve kterém mělo dle výzvy Zhotovitele k převzetí Díla dojít, nejpozději uplynutím posledního dne lhůty pro provedení Díla (vždy každé jeho dílčí části) dle čl. V. odst. 5.1. této smlouvy.
	6. Smluvní strany jsou povinny o předání Díla (vždy každé jeho dílčí části) vyhotovit protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oběma smluvními stranami. V protokolu o předání a převzetí Díla Objednatel uvede, zda jej přebírá bez výhrad nebo s výhradami. Pokud bude Dílo převzato s výhradami, v protokolu o předání a převzetí Díla Objednatel uvede soupis zjištěných vad a nedodělků a stanoví lhůtu k jejich bezplatnému odstranění, příp. způsob jejich odstranění.
1. **Cena Díla**
	1. Cena za provedení Díla je ujednána pevnou částkou, která činí celkem: **[DOPLNIT]** **Kč bez DPH (slovy: [DOPLNIT] korun českých bez daně z přidané hodnoty).**

Cena za provedení Díla sestává z těchto cen dílčích částí Díla:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Specifikace díla:*** | ***Cena za část díla bez DPH:*** |
| **ČÁST A celkem** | [DOPLNIT] |
| Projektová dokumentace pro provádění stavby | [DOPLNIT] |
| Oceněný položkový rozpočet a neoceněný výkaz výměr dle ÚRS | [DOPLNIT] |
| **ČÁST B celkem** | [DOPLNIT] |
| Projektová dokumentace pro provádění stavby | [DOPLNIT] |
| Oceněný položkový rozpočet a neoceněný výkaz výměr dle ÚRS | [DOPLNIT] |
| Výkon autorského dozoru, spolupráce při provádění díla a po jeho dokončení | [DOPLNIT] |
| Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) | [DOPLNIT] |
| **Cena za dílo celkem A+B (bez DPH)** | [DOPLNIT] |

* 1. K ceně uvedené v odst. 6.1 této smlouvy bude připočtena DPH ve výši dle příslušných právních předpisů platných v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.
	2. V ceně uvedené v odst. 6.1 této smlouvy je zahrnut počet paré Díla dle čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. Cena za případná další vyhotovení bude předmětem samostatné dohody smluvních stran.
	3. Cena je splatná na základě daňových dokladů – faktur vystavených Zhotovitelem vždy nejpozději do 21 dnů po předání a převzetí Díla (vždy každé jeho dílčí části) ve výši dle čl. VI. odst. 6.1. této smlouvy Objednatelem, a po odstranění poslední vady nebo nedodělku uvedeného v protokolu o předání a převzetí Díla (vždy každé jeho dílčí části).
	4. K daňovému dokladu – faktuře musí být přiložena kopie protokolu o předání a převzetí Díla (vždy každé jeho dílčí části) dle čl. V. odst. 5.6. této smlouvy.
	5. Faktura musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů (zejm. z ustanovení § 29 odst. 1 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a z ustanovení § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění). V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo přílohu – kopii protokolu o předání a převzetí Díla dle odst. 6.5. tohoto článku, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury Objednateli.
	6. V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této Smlouvy z důvodů na straně Objednatele, bude Zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat Objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této Smlouvy, a to podílem z ujednané ceny dle čl. VI. odst. 6.1. této smlouvy.

V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem k dohodě dle předcházející věty, požádá Zhotovitel o rozhodnutí příslušný soud.

* 1. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je povinen o tom neprodleně písemně informovat Objednatele. Bude-li Zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce, bude část ceny za dílo odpovídající dani z přidané hodnoty uhrazena přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. O tuto částku bude ponížena celková cena a Zhotovitel obdrží cenu za dílo bez DPH. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto odstavce, má Objednatel současně právo od této smlouvy odstoupit.
1. **Další práva a povinnosti smluvních stran**
	1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat příkazy Objednatele, pokud neodporují právním předpisům. Na případnou nevhodnost těchto příkazů je Zhotovitel Objednatele povinen bez zbytečného odkladu upozornit.
	2. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu s právními předpisy, dodržovat technické a jiné normy vztahující se k Dílu a platné v době prací na Díle a dbát na to, aby bylo Dílo provedeno takovým způsobem a v takové kvalitě, aby jej bylo možné využívat v souladu s účelem, ke kterému je Dílo určeno.
	3. Zhotovitel se zavazuje respektovat svou povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj.:
* povinnost strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování projektu ze strany příslušného poskytovatele dotace;
* povinnost poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost musí Zhotovitel požadovat po svých dodavatelích (subdodavatelích);
* povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky (vč. účetních a daňových záznamů) po dobu min. 10 let od finančního ukončení projektu.
	1. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět Díla kdykoliv v průběhu prací na něm. Po dobu provádění díla budou probíhat pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny budou sjednávány v návaznosti na rozpracovanost díla.
	2. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění Díla poskytne Zhotoviteli, v nevyhnutelném rozsahu, potřebnou součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění Díla.

Tuto součinnost poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do sedmi kalendářních dnů od jejího vyžádání. Zvláštní lhůtu ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže Objednatel zabezpečit vlastními silami. Veškeré požadavky bude Zhotovitel podávat písemnou formou nebo elektronickou poštou, stanoviska Objednatele budou předávána totožným způsobem.

* 1. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu s právními předpisy, dodržovat technické a jiné normy vztahující se k Dílu a platné v době prací na Díle a dbát na to, aby bylo Dílo provedeno takovým způsobem a v takové kvalitě, aby jej bylo možné využívat v souladu s účelem, ke kterému je Dílo určeno.
1. **Nebezpečí škody na díle a nabytí vlastnického práva**
	1. Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu v okamžiku úplného zaplacení ceny dle čl. VI. odst. 6.4. této Smlouvy.
	2. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele v době, kdy převezme Dílo od Zhotovitele, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu Zhotovitel umožní dokončené Dílo převzít a Objednatel poruší smlouvu tím, že dokončené Dílo nepřevezme.
	3. Objednatel bere na vědomí, že předáním zhotoveného Díla, tedy hmotně zachyceného výsledku činnosti určeného touto Smlouvou, nabývá k ní vlastnické právo. Toto ustanovení se však netýká autorských práv ve smyslu právní ochrany duševního vlastnictví.
2. **Záruka za jakost**
	1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla (tj., že zhotovené Dílo bude po uvedenou dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si zachová obvyklé vlastnosti) na dobu deseti let od termínu předání Díla (vždy každé jeho dílčí části).
	2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má Dílo v čase jeho předání Objednateli. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po předání Díla změnou výchozích podmínek (tj. předpisů, podkladů, sortimentu výrobků apod.), pokud o přípravě těchto změn nevěděl a ani při vynaložení veškeré odborné péče je nemohl předvídat. Za vady vzniklé po odevzdání Díla odpovídá jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.
	3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od Objednatele nebo akceptací pokynů Objednatele a Zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil Objednatele, ale ten na jejich použití trval.
	4. Objednatel je povinen vady po jejich zjištění písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu. V reklamaci musí Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit a zda požaduje finanční náhradu.
	5. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této Smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvou na pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a to s pojistnou částkou ve výši min. 2 000 000,- Kč. Doklad o sjednaném pojištění odpovědnosti je přílohou této Smlouvy.
3. **Změna závazku**
	1. Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření Smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření Smlouvy, nebo vzniknou na jeho straně nové požadavky.

Objednatel je povinen přistoupit na změnu Smlouvy vždy, když dojde k prodlení se splněním jeho povinností součinnosti, ujednaných v této smlouvě.

* 1. Zhotovitel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy po uzavření Smlouvy uplatní Objednatel doplňující požadavky na rozšíření předmětu Díla.
1. **Smluvní pokuty**
	1. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním Díla je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení v případě, že prodlení bylo způsobeno jeho zaviněním.

Nárok na náhradu škody tímto není dotčen; v případě, že Objednateli vznikne nárok na náhradu škody, má právo po Zhotoviteli požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

* 1. V případě prodlení Objednatele s úhradou daňových dokladů – faktur dle čl. VI. odst. 6.4. této smlouvy je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení v zákonné výši.

Nárok na náhradu škody tímto není dotčen; v případě, že Zhotoviteli vznikne nárok na náhradu škody, má právo po Objednateli požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

1. **Poskytnutí licence**
	1. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vytvořeno v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a že užíváním Díla Objednatel neporuší žádné právo třetí osoby.
	2. Zhotovitel uděluje Objednateli výlučnou licenci po dobu autorskoprávní ochrany Díla i jeho částí podléhající autorskoprávní ochraně, užít je, a to všemi způsoby užití ve smyslu § 12 autorského zákona, které přichází vzhledem k charakteru Díla v úvahu, pro území celého světa. Úplata za poskytnutí licence je součástí ceny za Dílo podle této smlouvy.
	3. Objednatel, či jiná jím pověřená osoba, je i bez souhlasu zhotovitele oprávněn upravit či měnit Dílo nebo jeho část, včetně dokončení Díla či jeho části.
	4. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou realizací stavby, která je předmětem projektové dokumentace.

Objednatel je oprávněn v případě potřeby předanou dokumentaci rozmnožovat a předat ji třetím osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je dokumentace určena, nebo za účelem provádění kontroly využití čerpaných finančních prostředků orgány oprávněnými k takové kontrole.

Objednatel je dále oprávněn užít dílo pro potřeby marketingu, prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči.

* 1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude vůči objednateli požadovat dodatečnou odměnu.
	2. Objednatel není povinen majetková práva využít.
	3. Zánikem Objednatele přechází výkon majetkových práv k Dílu na jeho právního nástupce.
1. **Skončení smlouvy**
	1. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od této Smlouvy v případech stanovených právními předpisy a touto Smlouvou.
	2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v těchto případech:
		1. Zhotovitel bezdůvodně zastaví provádění Díla, resp. jakékoliv jeho dílčí části, před jeho dokončením bez souhlasu Objednatele na dobu delší než 15 kalendářních dnů.
		2. Ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení.
	3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
		1. Ve vztahu k Objednateli bude zahájeno insolvenční řízení.
		2. Objednatel bude více než 60 kalendářních dní v prodlení s placením ceny Díla nebo jeho části.
		3. Objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k provedení či předání Díla a bude v prodlení s touto součinností více než 30 kalendářních dní.
2. **Závěrečná ustanovení**
	1. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění předmětu Díla konzultovat technické řešení, navrhované materiály a technologie s Objednatelem.
	2. Zhotovitel není oprávněn Dílo poskytnout třetím osobám bez písemného souhlasu Objednatele a Dílo nebo i jeho dílčí výsledky nebo údaje zpřístupnit třetím osobám, které na tomto obchodním případu neparticipují. Zhotovitel je povinen zachovávat obchodní tajemství o všech skutečnostech obchodní, výrobní či technické povahy, které se týkají Objednatele nebo zhotovovaného Díla, o nichž se v průběhu provádění Díla dozví.
	3. Výchozí podklady, koncepty, poznámky a vypracované matrice zůstávají uloženy u Zhotovitele.
	4. Pokud by bylo nebo se stalo některé nebo více ustanovení této Smlouvy neúčinným nebo neplatným, zůstávají tím ostatní ustanovení této Smlouvy nedotčena. Namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení se použije ustanovení, které by jinak bylo sjednáno pro dosažení zamýšleného účelu.
	5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, přičemž platí datum posledního podpisu.
	6. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky vyplývající z této Smlouvy na třetí subjekt.
	7. Tato Smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
	8. Závazky vyplývající z této Smlouvy jsou v plném rozsahu závazné i pro případné právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně svých identifikačních a ostatních údajů, majících vliv na naplnění této Smlouvy.
	9. Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve třech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis této Smlouvy má platnost originálu. Tuto Smlouvu lze měnit jen písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
	10. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
	11. Uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo obce Mukařov dne……usnesením č…….
	12. Přílohou a součástí této smlouvy jsou:
* příloha č. 1: doklad o sjednaném pojištění odpovědnosti
* příloha č. 2: seznam poddodavatelů nebo prohlášení, že dodavatel nehodlá plnit určitou část veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů
* příloha č. 3: předávací protokol dílčích částí díla

V ………………………, dne: …………………… V ………………………, dne: ……………………

………………………………………………… …………………………………………………

Objednatel Zhotovitel

**Obec Mukařov** [DOPLNIT]

Ing. Hana Zákoucká, starostka [DOPLNIT]

**Předávací protokol**

podepsaný níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími účastníky:

Obec Mukařov

IČO: 00240508

Se sídlem: Příčná 11, 251 62 Mukařov

Zastoupená: starostkou Ing. Hanou Zákouckou

(dále jen „Objednatel“)

a

………………………………………………

IČO: …………………………………………

Se sídlem: ……………………………….....

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném…………………, oddíl……………., vložka………………

Jednající/Zastoupená:…………………....

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne………………Smlouvu a dílo na zpracování projektu **Statické posouzení budovy A, ZŠ Mukařov a zhotovení projektové dokumentace rekonstrukce této budovy** (dále jen „**Smlouva o dílo“**). Pojmy uvedené v tomto předávacím protokolu s velkým písmenem mají stejný význam, jaký jim náleží dle Smlouvy o dílo.

Zhotovitel tímto předává kompletní dokumentaci Výkonové fáze č…………, a to …..x ve vytištěné formě a 1x ny CD ve formátu \*.pdf a ve formátu \*.dwf.

Objednatel uvedenou dokumentaci přebírá

* bez výhrad
* s výhradami: …………………………………………………….(konkrétní specifikace výhrad)

V………………….. dne………………..

Objednatel: Zhotovitel:

……………………………………………… ……………………………………….......